招 标 文 件

工程名称: 学校卫生所垃圾间改造装修工程采购及服务

(项目编号：维2018014号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2018年 7月4日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校卫生所垃圾间改造装修工程采购及服务进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2018年7月12日，计划竣工2018年7月27日止。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，具备与该工程相关的经营范围。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表授权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件，⑤组织机构代码证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2018年7月2日上午9时至10时，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室 资产管理处

报名受理人：周颖            联系电话：0451-86697112

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院（黑龙江职业学院）网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2018年7月4日8时30分（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2018年7月4日8时至8时30分。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                                电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2018年7月4日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，具备与该工程相关的经营范围。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、踏勘现场：确认报名成功的投标人，可在开标前组织踏勘现场。

踏勘现场时间：2018年7月2日9时。

集合地点：院内游泳馆楼高层二楼207室后勤服务中心房产维修科

联系人：于景波              联系电话：13804561827

五、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章    工程项目及施工方案

| 序 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢隔断 | 34 | 平方米 |  |  | 单层玻璃5mm | 封闭垃圾间 |
| 2 | 红砖墙体砌筑 | 1.2 | 立方米 |  |  | 120mm |  |
| 3 | 墙壁粉刷（立邦漆） | 63 | 平方米 |  |  | 原墙皮刨除刮腻子涂料两遍 | 1.8米以上墙、棚面粉刷 |
| 4 | 拖布池 | 2 | 套 |  |  | 500mm×500mm | 安装拖布池 |
| 5 | 中性玻璃胶 | 2 | 筒 |  |  |  |  |
| 6 | 角阀 | 2 |  |  |  | DN15 |  |
| 7 | 下水线 | 2 | 套 |  |  | 1000mm软管 |  |
| 8 | 不锈钢编织软管 | 2 | 根 |  |  | DN15×500mm |  |
| 9 | 洗手盆 | 2 | 套 |  |  | 1000mm×500mm | 安装洗手盆 |
| 10 | 洗手盆下部木质储物柜 | 2 |  |  |  | 1000mm×500mm×700mm |  |
| 11 | 水龙头 | 2 |  |  |  | 单冷水120mm |  |
| 12 | 角阀 | 2 |  |  |  | DN15 |  |
| 13 | 不锈钢编织软管 | 2 | 根 |  |  | DN15×500mm |  |
| 14 | 下水线 | 2 | 套 |  |  | 1000mm软管 |  |
| 15 | 中性玻璃胶 | 2 | 筒 |  |  |  |  |
| 16 | 不锈钢地漏 | 1 | 个 |  |  | DN50 | 垃圾间内安装地漏 |
| 17 | PVC排水管 | 12 | 米 |  |  |  | 垃圾间内安装供、排水管道 |
| 18 | PVC三通 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | PVC弯头 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | PPR管 | 12 |  |  |  | DN15 |  |
| 21 | PPR弯头 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | PPR内丝弯头 | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | PPR管箍 | 4 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| 24 | 墙面砖 | 390 | 块 |  |  | 250mm×300mm | 垃圾间墙面贴瓷砖 |
| 25 | 木质储物柜 | 1 | 套 |  |  | 1800mm×1400mm×500mm | 凯达贴面细木工板现场制作 |
| 26 | 五孔插座 | 1 | 个 |  |  | 16A | 原开关、插座位置改造 |
| 27 | 双联开关 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 原铝合金隔断及水池台人工拆除 |  | 工日 |  |  | 3000mm×3500mm |  |
| 29 | 地面刨沟 |  |  |  |  | 12000mm×150mm×300mm | 原地砖上机械切割后刨沟 |
| 30 | 水暖工 |  |  |  |  |  | 安装供排水 |
| 31 | 瓦工 |  |  |  |  |  | 贴磁砖 |
| 32 | 电工 |  |  |  |  |  | 改电源插座及灯具开关 |
| 33 | 木工 |  |  |  |  |  | 制作木柜 |
| 34 | 力工 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 材料运输费 | 2 | 车 |  |  |  |  |
| 36 | 垃圾清运费 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 招标总金额 | 23799.94（贰万叁仟柒佰玖拾玖元玖角肆分） |  |  |  |  |  |

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |